1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมรวมทั้งระบบการจราจร

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการ ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยโรงเหล็ก (ท่าตลาด 7) เริ่มจากปากซอยสิ้นสุดที่ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 6 - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 11 หน้าที่ 12 ลำดับที่ 12 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 106 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีตซอยโรงเหล็ก (ท่าตลาด 7) เริ่มจากปากซอยสิ้นสุดที่ถนนคอนกรีตเดิม หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 182.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร ซอยโรงเหล็ก (ท่าตลาด 7) เริ่มจากปากซอยสิ้นสุดที่ถนนคอนกรีตเดิม รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตลาด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 428,000 | ซอยโรงเหล็ก หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมรวมทั้งระบบการจราจร

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการ ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 11 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 4 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 107 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ความยาวรวม 238 เมตร ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 110.00 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.80 เมตร ระยะทาง 128 เมตร ความหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,160 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตลาด พร้อมป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย | 490,000 | ซอยสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมรวมทั้งระบบการจราจร

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการ ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยกำนันสุรศักดิ์ หมู่ที่ 9 - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 11 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 9 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 107 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต บริเวณซอยกำนัน สุรศักดิ์ หมู่ที่ 9 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม ถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ย้อยกว่า 900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด พร้อมป้าย โครงการจำนวน 1 ป้าย | 500,000 | ซอยกำนัน สุรศักดิ์ หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมรวมทั้งระบบการจราจร

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการ ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยแสนสุข หมู่ที่ 9 - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 11 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 8 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 108 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต บริเวณซอยแสนสุข หมู่ที่ 9 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตลาด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 415,000 | บริเวณซอย แสนสุข หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมรวมทั้งระบบการจราจร

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการ ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนนาคประชา หมู่ที่ 7 - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 11 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 7 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 108 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต บริเวณถนนนาคประชา หมู่ที่ 7 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่า 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 230 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตลาด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 500,000 | บริเวณถนน นาคประชา หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมรวมทั้งระบบการจราจร

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการ ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ ซอยแฟลตกัญญา หมู่ที่ 4 - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 11 หน้าที่ 5ลำดับที่ 5 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 109 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต บริเวณซอยแฟลตกัญญา หมู่ที่ 4 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม ถนนกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 190 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร พร้อมยกฝาบ่อพัก รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตลาด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 490,000 | บริเวณซอยแฟลตกัญญา หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้การบริการด้านกิจการประปาและไฟฟ้าสาธารณะ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | โครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบประปา เริ่มต้นตั้งแต่บริเวณร้านเค้กมณฑา จนถึงร้านข้าวแกงตาเปี๊ยก หมู่ที่ 3 - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 14 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 1 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 105 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน พร้อมเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้านโดยใช้ท่อ PE 100 PN 6ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร ระยะทางยาว 363.00 เมตร เริ่มตั้งแต่ร้านเค้กมณฑา – ร้านข้าวแกงตาเปี๊ยก หมู่ที่ 3 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 156,000 | ตั้งแต่ร้านเค้กมณฑา – ร้านข้าวแกงตาเปี๊ยก หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้การบริการด้านกิจการประปาและไฟฟ้าสาธารณะ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8 | โครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยร่มเย็น หมู่ที่ 10 - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 105 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยร่มเย็น หมู่ที่ 10 โดยใช้ท่อ PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. ระยะทางยาว 380.00 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตลาด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 213,000 | บริเวณซอยร่มเย็น หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้การบริการด้านกิจการประปาและไฟฟ้าสาธารณะ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9 | โครงการวางท่อเมนพร้อมเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 11 หน้าที่ 11 ลำดับที่ 11 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 106 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อเมนพร้อมเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้านใช้ท่อ PE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 90 มม. ระยะทาง ยาว 694.00 เมตร บริเวณหมู่ที่ 5 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐมรายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 246,000 | บริเวณ หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำ  ระบบป้องกันน้ำท่วม

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลอง ชูเกียรติ หมู่ที่ 1 - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้าที่ 17 ลำดับที่ 12 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 103 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองชูเกียรติ หมู่ที่ 1 รวมระยะทางยาว 51 เมตร ( อีก 400 เมตร ของบประมาณจากภายนอก) (เริ่มจากบ้านคุณสมจิตต์ เกโครกกรวด ถึงบ้านคุณวาสนา ซอศรีสาคร หมู่ที่ 1 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 484,000 | บริเวณคลอง ชูเกียรติ หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำ  ระบบป้องกันน้ำท่วม

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 11 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บริเวณซอยติดกับซอยสามพราน 12/9 เริ่มต้นจากเขตติดต่อเทศบาลเมืองสามพรานถึงบ้าน ป้าผาด (บ้านเลขที่ 64/1) หมู่ที่ 2 - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 14 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 104 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รวมระยะทางยาว 90.00 เมตร หมู่ที่ 2 บริเวณซอยติดต่อกับซอยสามพราน 12/9 เริ่มต้นจากเขตติดต่อเทศบาลเมืองสามพราน รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตลาด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 500,000 | หมู่ที่ 2 บริเวณซอยติดต่อกับซอยสามพราน 12/9 เริ่มต้นจากเขตติดต่อเทศบาลเมืองสามพราน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำ  ระบบป้องกันน้ำท่วม

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 12 | โครงการวางท่อระบายน้ำเชื่อมต่อบริเวณซอยจัดสรรลัดนางแท่น ถึงคลองพระยาสุนทรบุรี หมู่ที่ 9 - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 14 หน้าที่ 10 ลำดับที่ 10 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 104 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รวมระยะทางยาว 110.00 เมตร ถนนสายตลาดใหม่ - ทรงคะนอง โดยเริ่มจากจุดเชื่อมต่อบริเวณซอยจัดสรรลัดนางแทน จนถึงคลองพระยาสุนทรบุรี หมู่ที่ 9 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม | 616,000 | ถนนสายตลาดใหม่ - ทรงคะนอง โดยเริ่มจากจุดเชื่อมต่อบริเวณซอยจัดสรรลัดนางแทน จนถึงคลองพระยาสุนทรบุรี หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.4  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณสนามกีฬาศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดไร่ขิง หมู่ที่ 8 - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 149 ลำดับที่ 206 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 102 | เพื่อจ่ายเป็นโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบริเวณสนามกีฬาศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไร่ขิง หมู่ที่ 8 พื้นที่อาคาร ความกว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 5.20 เมตร แยกห้องน้ำผู้ชาย 2 ห้อง ผู้หญิง 2 ห้อง พื้นที่ห้องน้ำกว้างไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.70 เมตร พร้อมอ่างล้างหน้า รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย | 480,000 | บริเวณสนามกีฬาศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดไร่ขิง หมู่ที่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.5 แนวทางการพัฒนาสิ่งก่อสร้าง

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 14 | ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2565 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 3 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 109 | เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยสัญญาแบบปรับค่าได้ | 50,000 | อบต. ท่าตลาด | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มมาตรการป้องกันอาชญากรรม ส่งเสพติดและสาธารณภัยต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขและช่วยเหลือ

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 15 | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 2 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 40 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านเกษตร เป็นต้น | 50,000 | อบต. ท่าตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มมาตรการป้องกันอาชญากรรม ส่งเสพติดและสาธารณภัยต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขและช่วยเหลือ

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 16 | โครงการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 226 ลำดับที่ 3 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 41 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่,ค่าวัสดุ เครื่องเขียนอุปกรณ์,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าสมนาคุณ วิทยากร, ค่าอาหาร, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 10,000 | อบต. ท่าตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มมาตรการป้องกันอาชญากรรม ส่งเสพติดและสาธารณภัยต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขและช่วยเหลือ

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 17 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 225 ลำดับที่ 1 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 42 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม/ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนวิทยากร,ค่าเช่าสถานที่,ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 30,000 | อบต. ท่าตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

2.2 กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนงานสวัสดิการและสังคม การสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือตามสมควร

(1)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ : งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 18 | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 4 ลำดับที่ 1 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 77 | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 50,000 | อบต. ท่าตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

2.3 กลยุทธ์ที่ 5 เพิ่มช่องทางการเรียนรู้  เพิ่มศักยภาพกลุ่มองค์กรและเอกชน

(1)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 19 | โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานของชมรมผู้สูงอายุ - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 217 ลำดับที่ 1 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 86 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น | 1,000,000 | อบต. ท่าตลาด และต่างจังหวัด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

2.3 กลยุทธ์ที่ 5  เพิ่มช่องทางการเรียนรู้  เพิ่มศักยภาพกลุ่มองค์กรและเอกชน

(1)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 20 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับผู้นำท้องถิ่น องค์กรชุมชนต่างๆ - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 218 ลำดับที่ 4 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 87 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น | 1,000,000 | อบต. ท่าตลาด และต่างจังหวัด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในเมษายน 2568 |

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

2.3 กลยุทธ์ที่ 5  เพิ่มช่องทางการเรียนรู้  เพิ่มศักยภาพกลุ่มองค์กรและเอกชน

(1)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 21 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงานของกลุ่มสตรี กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 217 ลำดับที่ 2 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 87 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น และเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น | 200,000 | อบต. ท่าตลาด และต่างจังหวัด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในเมษายน 2568 |

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

2.4 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาและการมีส่วนร่วมในภารกิจ

(1) แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 22 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะของบุคลากร อบต. - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 207 ลำดับที่ 5 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 17 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น | 30,000 | อบต. ท่าตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |
| 23 | อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 222 ลำดับที่ 11 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 22 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้แก่ อบต.ท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 22,000 | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (สถานที่กลาง) อำเภอ สามพราน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

2.5 กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(1)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 24 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 218 ลำดับที่ 3 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 86 | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น | 5,000 | อบต. ท่าตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในเมษายน 2568 |

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านสังคม

2.5 กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

(2)  แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 25 | ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 14 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 9 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 110 | เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | 50,000 | อบต. ท่าตลาด | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.1 กลยุทธ์ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรวมรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย

(1) แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 26 | ถังรองรับขยะมูลฝอย แบบถังคอนเทนเนอร์ - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 85 | - ประเภทครุภัณฑ์อื่น - เพื่อจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย แบบถังคอนเทนเนอร์ มีความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศกืเมตร จำนวน 5 ถังๆ ละ 85,000 บาท | 425,000 | ในตำบล ท่าตลาด | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.2 กลยุทธ์ที่ 2 เฝ้าระวัง ควบคุมการระบาดและเผยแพร่ของโรคติดต่อ

(1)  แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 27 | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 246 ลำดับที่ 4 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 73 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 10 เช่น ค่าจ้างเหมาบริการค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ | 30,000 | ในพื้นที่ ตำบล ท่าตลาด | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |
| 28 | โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 244 ลำดับที่ 2 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 74 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10 เช่น ค่าวัคซีน ค่าเข็มฉีดยา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ | 100,000 | ในพื้นที่ ตำบล ท่าตลาด | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.2 กลยุทธ์ที่ 2 เฝ้าระวัง ควบคุมการระบาดและเผยแพร่ของโรคติดต่อ

(1)  แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 29 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 249 ลำดับที่ 9 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 74 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน เป็นต้น | 200,000 | หมู่ที่ 1 - 10 | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.2 กลยุทธ์ที่ 2 เฝ้าระวัง ควบคุมการระบาดและเผยแพร่ของโรคติดต่อ

(1)  แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 30 | โครงการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 262 ลำดับที่ 9 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 75 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ด้าน สิ่งแวดล้อมและการรักษาความสะอาดของบ้านเมือง | 5,000 | ในพื้นที่ ตำบล ท่าตลาด | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |
| 31 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 255 ลำดับที่ 2 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 75 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง | 20,000 | ในพื้นที่ ตำบล ท่าตลาด | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.3 กลยุทธ์ที่ 3 ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และปรับปรุงภูมิทัศน์

(1)  แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 32 | โครงการกำจัดวัชพืชริมถนนและลำคลองสาธารณะ - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 259 ลำดับที่ 6 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 112 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกำจัดวัชพืชริมถนนและลำคลองสาธารณะ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | 5,000 | ถนนและลำคลองสาธารณะในพื้นที่ ตำบล ท่าตลาด | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3.3 กลยุทธ์ที่ 3 ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง และปรับปรุงภูมิทัศน์

(1)  แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 33 | โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 260 ลำดับที่ 7 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 112 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | 5,000 | ในพื้นที่ ตำบล ท่าตลาด | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

4.1 กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและงานรัฐพิธี

(1)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 34 | โครงการสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 282 ลำดับที่ 13 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 91 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าต้นเทียนพร้อมประดับตกแต่ง ค่าป้ายไวนิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | 5,000 | อบต.ท่าตลาดและวัดไร่ขิง พระอารามหลวง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในมิถุนายน - กรกฎาคม 2568 |
| 35 | โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 281 ลำดับที่ 12 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 91 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้เกี่ยวกับสถานที่ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | 5,000 | อบต.ท่าตลาดและวัดไร่ขิง พระอารามหลวง | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2568 |

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

4.2 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ รวมถึงทักษะของเด็กและเยาวชน

(1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 36 | โครงการความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้าที่ 1 ลำดับที่ 2 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 56 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น | 10,000 | ศพด.ของ อบต. ท่าตลาด | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

4.2 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ รวมถึงทักษะของเด็กและเยาวชน

(1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 37 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 283 ลำดับที่ 15 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 56 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น | 30,000 | อบต. ท่าตลาด | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2568 |

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

4.2 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ รวมถึงทักษะของเด็กและเยาวชน

(1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 38 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 271 ลำดับที่ 15 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 57 | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ได้แก่ - ค่าอาหารกลางวันของเด็กใน ศพด.ในสังกัด อบต.ท่าตลาด จำนวน 130 คน จำนวน 245 วัน ให้พิจารณาตั้งงบประมาณ รองรับในอัตราตามขนาดสถานศึกษา - ค่าจัดการเรียนการสอนของเด็กใน ศพด.ในสังกัด อบต.ท่าตลาด จำนวน 130 คน อัตราคนละ 1,972 บาท - ค่าหนังสือเรียนของเด็กใน ศพด.ในสังกัด อบต. ท่าตลาด จำนวน 100 คน อัตราคนละ 200 บาท - ค่าอุปกรณ์การเรียนของเด็กใน ศพด.ในสังกัด อบต.ท่าตลาด จำนวน 100 คน อัตราคนละ 290 บาท - ค่าเครื่องแบบนักเรียนของเด็กใน ศพด.ในสังกัด อบต.ท่าตลาด จำนวน 100 คน อัตราคนละ 325 บาท - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของเด็กใน ศพด.ในสังกัด อบต.ท่าตลาด จำนวน 100 คน อัตราคนละ 490 บาท | 1,641,380 | ศพด.ของ อบต. ท่าตลาด | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

4.2 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ รวมถึงทักษะของเด็กและเยาวชน

(1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 39 | โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 124 ลำดับที่ 5 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 58 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น | 5,000 | ศพด.ของ อบต. ท่าตลาด | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

4.2 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ รวมถึงทักษะของเด็กและเยาวชน

(1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 40 | ค่าอาหารเสริม (นม) ให้สถานศึกษา - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 หน้าที่ 7 ลำดับที่ 34 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 59 | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) ให้สถานศึกษา ประกอบด้วย - ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านท่าตลาด จำนวน 210 คน จำนวน 260 วัน - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 130 คน จำนวน 260 วัน | 663,900 | ศพด.ของ อบต. ท่าตลาด | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |
| 41 | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านท่าตลาด - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 268 ลำดับที่ 9 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 64 | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน ในสังกัดโรงเรียนบ้านท่าตลาด จำนวน 210 คนๆ ละ 22 บาท/คน/วัน จำนวน 200 วัน | 1,056,000 | โรงเรียนบ้านท่าตลาด | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

4.2 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ รวมถึงทักษะของเด็กและเยาวชน

(2)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 42 | โครงการแข่งขันกีฬาเกทบอล - แผนฯ (พ.ศ. ๖6 – 70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1๑ หน้า 11 ลำดับที่ 14 - - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 89 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกทบอล เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับ ผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน และ นักกีฬา ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬาพร้อมรองเท้า ถุงเท้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเข้าลักษณะรายจ่ายนี้ โดย เด็ก เยาวชน ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯเข้าร่วมในการ แข่งขันกีฬา ฯลฯ | 5,000 | อบต. ท่าตลาด/จังหวัดนคปฐม/ต่างจังหวัด | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในเมษายน 2568 |

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

4.2 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ รวมถึงทักษะของเด็กและเยาวชน

(2)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 43 | โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 284 ลำดับที่ 18 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 89 | เพื่อจ่ายเป็นค่า วัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | 5,000 | อบต. ท่าตลาด/จังหวัดนคปฐม/ต่างจังหวัด | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในเมษายน 2568 |
| 44 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 284 ลำดับที่ 2 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 90 | เพื่อจ่ายเป็นค่า เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ | 5,000 | อบต. ท่าตลาด/จังหวัดนคปฐม/ต่างจังหวัด | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในเมษายน 2568 |

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

4.2 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ รวมถึงทักษะของเด็กและเยาวชน

(2)  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 45 | โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ - แผนฯ (พ.ศ. 66 – 70) หน้าที่ 286ลำดับที่ 21 - ข้อบัญญัติฯ 68 หน้า 90 | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอุปกรณ์การกีฬา ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬาพร้อมรองเท้า ถุงเท้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเข้าลักษณะรายจ่ายนี้ โดย เด็ก เยาวชน ประชาชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมในการ แข่งขันกีฬา ฯลฯ | 5,000 | อบต. ท่าตลาด/จังหวัดนคปฐม/ต่างจังหวัด | กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

****************************************