1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมรวมทั้งระบบการจราจร

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำรางยูและฝาตะแกรงเหล็ก (ซอยเจซีเลส) หมู่ที่ 6 - แผนฯ (66-70) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 11 ลำดับที่ 6 หน้าที่ 6 - โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 29) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำรางยูและฝาตะแกรงเหล็ก (ซอยเจซีเลส) หมู่ที่ 6 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม ลงหินคลุกผิวจราจร ระยะทาง 59.70 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.25 เมตร งานปูยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ระยะทาง 66.60 เมตร รางยู กว้าง 0.40 เมตร สูง 0.04 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 370,000 | ซอยเจซีเลส หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ : เป็นโครงการกันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมรวมทั้งระบบการจราจร

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการติดตั้งราวกันตกถนน (GUARD RAIL) บริเวณซอยแสงเพชร 3 หมู่ที่ 2 - แผนฯ (66-70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 11 ลำดับที่ 11 หน้าที่ 8 - โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 29) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายติดตั้งราวกันตกถนน (GUARD RAIL) บริเวณซอยแสงเพชร 3 หมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด ระยะทางยาวรวม 72.00 เมตร | 164,000 | บริเวณซอยแสงเพชร 3 หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ : เป็นโครงการกันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำ  ระบบป้องกันน้ำท่วม

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน บริเวณคลองพลู (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 – 5 - แผนฯ (66-70) ลำดับที่ 122 หน้าที่ 108 - โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 29) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน บริเวณคลองพลู (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 – 5 ระยะทางยาว 21 เมตร | 225,000 | บริเวณคลองพลู (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 – 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ : เป็นโครงการกันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำ  ระบบป้องกันน้ำท่วม

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงประตูน้ำและติดตั้งมอเตอร์เกียร์ บริเวณคลองศาลเจ้าคู่ หมู่ที่ 10 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงประตูน้ำและติดตั้งมอเตอร์เกียร์ บริเวณคลองศาลเจ้าคู่ หมู่ที่ 10 | 490,000 | บริเวณคลองศาลเจ้าคู่ หมู่ที่ 10 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ : เป็นโครงการกันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการศึกษา

(1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างห้องน้ำครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 - แผนฯ (พ.ศ. ๖6 – 70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้า 3 ลำดับที่ 3 - โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 25) | เพื่อดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 | 253,971.17 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ที่ 8 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ : เป็นโครงการกันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกันเงินมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการศึกษา

(1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน - แผนฯ (พ.ศ. ๖6 – 70) หน้าที่ 407 ลำดับที่ 1 - ข้อบัญญัติฯ 67 หน้าที่ 193 | - ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน - เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว รายละเอียดดังนี้ 1. เก้าอี้บุนวม 2. มีพนักผิงหลัง 3. ล้อเลื่อนปรับระดับได้ 4. มีที่พักแขนทั้งสองข้าง - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น/ท้องตลาด | 15,000 | ศพด.ของ อบต.ท่าตลาด | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ : เป็นครุภัณฑ์กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการศึกษา

(1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน - แผนฯ (66-70) หน้าที่ 408 ลำดับที่ 11 - ข้อบัญญัติฯ 67 หน้าที่ 194 | - ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน - เพื่อจัดซื้อตู้เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ | 136,500 | ศพด.ของ อบต.ท่าตลาด | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ : เป็นครุภัณฑ์กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการศึกษา

(1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8 | จัดซื้อโต๊ะทำงาน - แผนฯ (66-70) หน้าที่ 407 ลำดับที่ 3 - ข้อบัญญัติฯ 67 หน้าที่ 194 | - ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน - เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 5 ตัว รายละเอียดดังนี้ 1. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร 2. ยาวไม่น้อยกว่า 1.4 เมตร 3. สูงไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น/ท้องตลาด | 15,000 | ศพด.ของ อบต.ท่าตลาด | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ : เป็นครุภัณฑ์กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการศึกษา

(1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9 | จัดซื้อชั้นวางกระเป๋าแบบ 3 ช่อง - แผนฯ (66-70) หน้าที่ 409 ลำดับที่ 19 - ข้อบัญญัติฯ 67 หน้าที่ 196 | - ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา - เพื่อจัดซื้อชั้นวางกระเป๋าแบบ 3 ช่อง จำนวน 25 หลัง - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น/ท้องตลาด | 10,000 | ศพด.ของ อบต.ท่าตลาด | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ : เป็นครุภัณฑ์กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการศึกษา

(1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ - แผนฯ (66-70) หน้าที่ 409 ลำดับที่ 16 - ข้อบัญญัติฯ 67 หน้าที่ 197 | - ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา - เพื่อจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 100 ชุด - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น/ท้องตลาด | 250,000 | ศพด.ของ อบต.ท่าตลาด | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |
| 11 | จัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของเด็ก - แผนฯ (66-70) หน้าที่ 409 ลำดับที่ 17 - ข้อบัญญัติฯ 67 หน้าที่ 201 | - ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - เพื่อจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารของเด็ก จำนวน 50 ชุด - เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น/ท้องตลาด | 250,000 | ศพด.ของ อบต.ท่าตลาด | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ : เป็นครุภัณฑ์กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการศึกษา

(1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 12 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) - แผนฯ (66-70) หน้าที่ 411 ลำดับที่ 33 - ข้อบัญญัติฯ 67 หน้าที่ 202 | - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 4 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตลาด | 32,000 | ศพด.ของ อบต.ท่าตลาด | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ : เป็นครุภัณฑ์กันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการศึกษา

(1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระธรรมวชิรานุเคราะห์ หมู่ที่ 2 - แผนฯ (66-70) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 11 หน้าที่ 3 ลำดับที่ 3 - โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 29) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระธรรมวชิรานุเคราะห์ หมู่ที่ 2 ความยาวของรั้วพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไม่น้อยกว่า 140 เมตร สูง 2 เมตร ตามแบบที่ อบต.ท่าตลาด กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย | 493,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระธรรมวชิรานุเคราะห์ หมู่ที่ 2 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ : เป็นโครงการกันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการศึกษา

(1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 14 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - แผนฯ (66-70) หน้าที่ 295 ลำดับที่ 3 - โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 29) | - เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลงหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อันได้แก่ อาคาร ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด และการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการในระดับพื้นดิน ใต้ดิน หรือเหนือพื้นดินให้ดียิ่งขึ้น ฯลฯ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแปลนที่ อบต.กำหนด | 500,000 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตลาด | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ : เป็นโครงการกันเงินจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

***************************************