1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมรวมทั้งระบบ การจราจร

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีตพร้อมทำขอบบ่อพัก คสล. และทำฝาตะแกรงใหม่ ซอยกิมเหรียญ ผดุงชัย หมู่ที่ 2 - แผนฯ (66 – 70) หน้าที่ 317 ลำดับที่ 2 - ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 67 วันที่ 5 ก.พ. 67 | โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน สถานที่ก่อสร้าง ดังนี้ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ระยะทางยาว 218 เมตร กว้าง 6 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,308 ตารางเมตร ซอยกิมเหรียญ ผดุงชัย หมู่ที่ 2 ตามแบบ อบต.ท่าตลาดกำหนด | 954,000 | ซอยกิมเหรียญ ผดุงชัย หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 (5) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใชจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมรวมทั้งระบบ การจราจร

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมฝังท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณซอยแสงเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตลาด - แผนฯ (66 – 70) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 11 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2 - ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ปี 67 วันที่ 23 ก.ค. 67 | โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน สถานที่ก่อสร้าง ดังนี้ ดำเนินการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ระยะทางยาว 270 เมตร กว้าง 4.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,180 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คศล. (มีท่อข้าม 1 จุด) ซอยแสงเพชร หมู่ที่ 1 ตำบล ท่าตลาด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ท่าตลาดกำหนด | 1,443,000 | ซอยแสงเพชร หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 (5) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใชจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้การบริการด้านกิจการประปาและไฟฟ้าสาธารณะ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงแท้งค์น้ำ หมู่ที่ 5 - แผนฯ (66 – 70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2 - ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 67 วันที่ 5 ก.พ. 67 | เพื่อปรับปรุงแท้งค์น้ำ หมู่ที่ 5 โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน สถานที่ก่อสร้าง ดังนี้ ดำเนินการปรับปรุงแท้งค์น้ำ เพิ่มความสูงหอถังขึ้นอีก จำนวน 3 เมตร หมู่ที่ 5 ตามแบบ อบต. ท่าตลาดกำหนด | 393,000 | แท้งค์น้ำ หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 (5) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใชจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำ  ระบบป้องกันน้ำท่วม

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน บริเวณคลองพลู ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 - แผนฯ (66 – 70) หน้าที่ 339 ลำดับที่ 33) - ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 67 วันที่ 5 ก.พ. 67 | โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน สถานที่ก่อสร้าง ดังนี้ ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินระยะทางยาว 98 เมตร บริเวณคลองพลู ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 ตามแบบ อบต. ท่าตลาดกำหนด | 773,000 | บริเวณคลองพลู ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 (5) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใชจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำ  ระบบป้องกันน้ำท่วม

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการวางท่อระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณถนนหน้าสนามกอล์ฟ หมู่ที่ 6 เริ่มจากรางระบายน้ำเดิมถึงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยโรงช้าง - แผนฯ (66 – 70) หน้าที่ 120 ลำดับที่ 150 - ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 67 วันที่ 5 ก.พ. 67 | โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน สถานที่ก่อสร้าง ดังนี้ ดำเนินการวางท่อระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ยาว 78 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร บริเวณถนนหน้าสนามกอล์ฟ หมู่ที่ 6 เริ่มจากรางระบายน้ำเดิมถึงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยโรงช้าง หมู่ที่ 6 ตามแบบอบต. ท่าตลาดกำหนด | 448,000 | ซอยโรงช้าง หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 (5) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใชจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.3 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำ  ระบบป้องกันน้ำท่วม

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 6 | โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยโรงช้าง หมู่ที่ 4 - แผนฯ (66 – 70) หน้าที่ 87 ลำดับที่ 85 - ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 67 วันที่ 5 ก.พ. 67 - ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 4 ปี 67 วันที่ 23 ก.ค.67 | โดยมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงาน ดังนี้ ดำเนินการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทางยาว 93 เมตร บริเวณซอยโรงช้าง หมู่ที่ 4 ตามแบบ อบต. ท่าตลาดกำหนด | 424,000 | บริเวณซอย โรงช้าง หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 (5) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใชจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มมาตรการป้องกันอาชญากรรม ส่งเสพติดและสาธารณภัยต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขและช่วยเหลือ

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3 - แผนฯ (66 – 70) หน้าที่ 231 ลำดับที่ 9 - ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 67 วันที่ 5 ก.พ. พ.ศ. 67 | - ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ - เพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 3 | 1,000,000 | หมู่ที่ 3 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 (5) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใชจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มมาตรการป้องกันอาชญากรรม ส่งเสพติดและสาธารณภัยต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขและช่วยเหลือ

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 8 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ - แผนฯ (66 – 70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 หน้าที่ 8 ลำดับที่ 9 - ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ปี 67 วันที่ 29 ม.ค. 67 | - ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สุงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โดยมีคุณลักษระเฉพราะสังเขปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณล่าสุด | 2,563,000 | อบต.ท่าตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 (5) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใชจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มมาตรการป้องกันอาชญากรรม ส่งเสพติดและสาธารณภัยต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขและช่วยเหลือ

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 9 | อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) - แผนฯ (66 – 70) หน้าที่ 405 ลำดับที่ 25 - ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ปี 67 วันที่ 29 มี.ค. 67 | ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน 2 ลำๆ ละ 50,000 บาท | 100,000 | อบต.ท่าตลาด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 (5) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใชจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มมาตรการป้องกันอาชญากรรม ส่งเสพติดและสาธารณภัยต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขและช่วยเหลือ

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | กล้องวงจรปิดแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 - หมู่ที่ 1 มีในแผนฯ (66 – 70) หน้าที่ 229 ลำดับที่ 7 - หมู่ที่ ๒ จำนวน 7 จุด มีในแผนฯ (66 – 70) หน้าที่ 230ลำดับที่ 8 - หมู่ที่ 4 จำนวน 7 จุด มีในแผนฯ (66 – 70) หน้าที่ 403 ลำดับที่ 18 - หมู่ที่ 6 จำนวน 7 จุด มีในแผนฯ (66 – 70) หน้าที่ 234 ลำดับที่ 12 - หมู่ที่ 8 จำนวน 7 จุด มีในแผนฯ (66 – 70) หน้าที่ 236 ลำดับที่ 14 - หมู่ที่ 9 จำนวน 7 จุด มีในแผนฯ (66 – 70) หน้าที่ 237 ลำดับที่ 15 - หมู่ที่ 10จำนวน 7 จุด มีในแผนฯ (66 – 70) หน้าที่ 238 ลำดับที่ 16 - ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ปี 67 วันที่ 29 มี.ค. 67 | ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - เพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิดแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, จำนวน 49 จุด ดังนี้ - หมู่ที่ 1 จำนวน 7 จุด - หมู่ที่ ๒ จำนวน 7 จุด - หมู่ที่ 4 จำนวน 7 จุด - หมู่ที่ 6 จำนวน 7 จุด - หมู่ที่ 8 จำนวน 7 จุด - หมู่ที่ 9 จำนวน 7 จุด - หมู่ที่ 10 จำนวน 7 จุด | 3,500,000 | หมู่ที่ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 (5) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใชจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มมาตรการป้องกันอาชญากรรม ส่งเสพติดและสาธารณภัยต่างๆ ที่ได้รับการแก้ไขและช่วยเหลือ

(1)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 11 | กล้องวงจรปิดแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 7 - แผนฯ (66 – 70) หน้าที่ 235 ลำดับที่ 13 - ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ปี 67 วันที่ 26 เม.ย. 67 | ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - เพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิดแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 7 จำนวน 7 จุด | 500,000 | หมู่ที่ 7 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |
| 12 | ป้ายบอกทาง ป้ายเตือน ป้ายจราจร พร้อมเสาเหล็ก และพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 9 - แผนฯ (66 – 70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 11 ลำดับที่ 65 หน้า 22) - ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ปี 67 วันที่ 26 เม.ย. 67 | ประเภทครุภัณฑ์อื่น - เพื่อจัดซื้อป้ายบอกทาง ป้ายเตือน ป้ายจราจร พร้อมเสาเหล็กและพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 9 จำนวน 15 ป้าย | 196,000 | หมู่ที่ 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 (5) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใชจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

3.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการศึกษา

(1)  แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 13 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 - แผนฯ (66 – 70) หน้าที่ 295 ลำดับที่ 4 - ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 67 วันที่ 5 ก.พ. 67 | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 | 500,000 | ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ที่ 8 | กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 (5) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใชจ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

**********************************************