บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๐๒

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  4)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

*************************

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.๑ กลยุทธ์ ที่  1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมรวมทั้งระบบการจราจร

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมฝังท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณซอยแสงเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตลาด | ดำเนินการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทางยาว 270 เมตร กว้าง 4.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,180 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คศล. (มีท่อข้าม 1 จุด) ซอยแสงเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตลาด รายละเอียดตามแบบที่ อบต. ท่าตลาดกำหนด (มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 11 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2) | 1,443,000 | บริเวณซอยแสงเพชร หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายใน เดือนกันยายน |

หมายเหตุ : งบประมาณจากจ่ายเงินสะสม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สภาฯ มติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 6)  ในคราวประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ  ครั้งที่ 4

ประจำปี พ.ศ.2567  ในวันอังคารที่  23  กรกฎาคม พ.ศ. 2567  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด (ชั้น 2)