แบบ ผ. ๐๒

แบบ ผ. ๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

# แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ ๖

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ ให้เป็นระบบขนส่งและเคลื่อนที่อัจฉริยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ (Smart mobility and transport)

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานที่จะขอประสาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| # ๑ | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณ ถนนสาย 3316 – ทรงคนอง หมู่ที่ 3, ๔, ๕, ๖ ตำบลท่าตลาดเชื่อมต่อตำบลยายชา และตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม | เพื่อให้ถนนมีแสงสว่างประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างสะดวกและปลอดภัย | ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All in One Solar Street Light) ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6.00 เมตร จำนวน 51 ต้น ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ. | 3,570,000 | 3,570,000 | 3,570,000 | 3,570,000 | 3,570,000 | จำนวนโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 51 ชุด | เพิ่มประสิทธิ ภาพในการสัญจรไป-มาของประชาชน ให้สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น | อบจ. |

แบบ ผ. ๐๒

แบบ ผ. ๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

# แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ ๖

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ ให้เป็นระบบขนส่งและเคลื่อนที่อัจฉริยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ (Smart mobility and transport)

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานที่จะขอประสาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| # 2 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณ ถนนสายตลาดใหม่ – ทรงคนอง หมู่ที่ 9 - 10 ตำบลท่าตลาดเชื่อมต่อตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม | เพื่อให้ถนนมีแสงสว่างประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างสะดวกและปลอดภัย | ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All in One Solar Street Light) ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6.00 เมตร จำนวน 73 ต้น ระยะทางประมาณ 2,145 เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ. | 5,110,000 | 5,110,000 | 5,110,000 | 5,110,000 | 5,110,000 | จำนวนโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 73 ชุด | เพิ่มประสิทธิ ภาพในการสัญจรไป-มาของประชาชน ให้สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น | อบจ. |

แบบ ผ. ๐๒

แบบ ผ. ๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

# แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ ๖

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ ให้เป็นระบบขนส่งและเคลื่อนที่อัจฉริยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ (Smart mobility and transport)

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานที่จะขอประสาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| # 3 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณ ถนนสายหน้าสนามกอล์ฟ – โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ หมู่ที่ 4 - 6 ตำบลท่าตลาดเชื่อมต่อตำบลยายชา และตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม | เพื่อให้ถนนมีแสงสว่างประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างสะดวกและปลอดภัย | ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All in One Solar Street Light) ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6.00 เมตร จำนวน 61 ต้น ระยะทางประมาณ 1,800 เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ. | 4,270,000 | 4,270,000 | 4,270,000 | 4,270,000 | 4,270,000 | จำนวนโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 61 ชุด | เพิ่มประสิทธิ ภาพในการสัญจรไป-มาของประชาชน ให้สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น | อบจ. |

แบบ ผ. ๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

# แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  เพิ่มเติม  ฉบับที่ ๖

สำหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2  สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ ให้เป็นระบบขนส่งและเคลื่อนที่อัจฉริยะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สร้างความสุขให้กับประชาชนในทุกระดับ (Smart mobility and transport)

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานก่อสร้าง

| ### ที่ | #### โครงการ | ### วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ### งบประมาณ |  |  |  |  | ### ตัวชี้วัด (KPI) | ### ผลที่คาดว่า ### จะได้รับ | หน่วยงานที่จะขอประสาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ๒๕๖6 (บาท) | ๒๕๖7 (บาท) | ๒๕๖8 (บาท) | ๒๕๖9 (บาท) | ๒๕70 (บาท) |  |  |  |
| # 4 | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณ ถนน หมู่ที่ ๒ ตำบล ท่าตลาดเชื่อมต่อ ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม | เพื่อให้ถนนมีแสงสว่างประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรไป-มาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างสะดวกและปลอดภัย | ติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน (All in One Solar Street Light) ขนาด 30 วัตต์ เสาสูง 6.00 เมตร จำนวน 37 ต้น ระยะทางประมาณ 1,076 เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ. | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | 2,590,000 | จำนวนโคมไฟฟ้าพลังงานแสง อาทิตย์ จำนวน 37 ชุด | เพิ่มประสิทธิ ภาพในการสัญจรไป-มาของประชาชน ให้สะดวกปลอดภัยยิ่งขึ้น | อบจ. |
| # - | รวม ๔ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น |  |  | 15,540,000 | 15,540,000 | 15,540,000 | 15,540,000 | 15,540,000 | - | - | - |