1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพในการให้การบริการด้านกิจการประปาและไฟฟ้าสาธารณะ

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางหลาว - แผนฯ 66 – 70 หน้าที่ 57 ลำดับที่ 38 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านคลองบางหลวง รายละเอียดบามแบบ อบต.ท่าตลาดกำหนด | 4,144,000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในมีนาคม 256๗ |

หมายเหตุ : 1. งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1028

ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567

2. จัดทำสัญญาแล้ว (ก่อสร้างเสร็จ วันที่ 19 มีนาคม 256๗)

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำ  ระบบป้องกันน้ำท่วม

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน บริเวณคลองน้าเสริฐ หมู่ที่ 7 บ้านท่าตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 หน้า 35 ลำดับที่ 30 | ยาว 371 เมตร สูง 1.25 เมตร | 4,227,000 | บริเวณคลอง น้าเสริฐ หมู่ที่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ : งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 3873

ลงวันที่ 9 กันยายน 2567

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำ  ระบบป้องกันน้ำท่วม

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน บริเวณคลองต้นไทร หมู่ที่ 9 บ้านท่าตลาด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หน้า 167 ลำดับที่ 246 | ยาว 148 เมตร สูง 1.25 เมตร | 1,907,000 | บริเวณคลอง ต้นไทร หมู่ที่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ : งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 3873

ลงวันที่ 9 กันยายน 2567

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำ  ระบบป้องกันน้ำท่วม

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านเคหะ 1 ถึงซอยโรงช้าง หมู่ที่ 6 – 4 ตำบล ท่าตลาด - แผนฯ 66 - 70) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 4 | กว้าง 5 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร | 4,547,000 | บริเวณหมู่บ้านเคหะ 1 ถึง ซอยโรงช้าง หมู่ที่ 6 – 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายในกันยายน 2568 |

หมายเหตุ : งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 3873

ลงวันที่ 9 กันยายน 2567

2.  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2.1 กลยุทธ์ที่ 1  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรวมรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย

(1) แผนงานเคหะและชุมชน : งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖8 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย - แผนฯ 66 – 70 เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ หน้า 8 ลำดับที่ 4 | - ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย | 2,500,000 | อบต.ท่าตลาด | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายใน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 |

หมายเหตุ : 1. งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1028

ลงวันที่ 7 มีนาคม 2567

2. จัดทำสัญญาแล้ว (ดำเนินการเสร็จ วันที่ 25 พฤศจิกายน 256๘)

*********************************************