บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๐๒

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  1)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

*************************

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.๑ กลยุทธ์ ที่  1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมรวมทั้งระบบการจราจร

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการวางท่อระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณถนนหน้าสนามกอล์ฟ หมู่ที่ 6 เริ่มจากรางระบายน้ำเดิมถึงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยโรงช้าง | ดำเนินการวางท่อระบายน้ำรูปตัวยู กว้าง 0.70 เมตร ยาว 78 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร บริเวณถนนหน้าสนามกอล์ฟ หมู่ที่ 6 เริ่มจากรางระบายน้ำเดิมถึงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยโรงช้าง หมู่ที่ 6 ตามแบบอบต.ท่าตลาดกำหนด (มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 120 ลำดับที่ 150) | 448,000 | บริเวณถนนหน้าสนามกอล์ฟ หมู่ที่ 6 เริ่มจากรางระบายน้ำเดิมถึงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยโรงช้าง หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายใน เดือนกันยายน |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๐๒

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  1)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

*************************

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.๑ กลยุทธ์ ที่  1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมรวมทั้งระบบการจราจร

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 2 | โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยแสงเพชร 3 หมู่ที่ 2 | ดำเนินการวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาว 180 เมตร บริเวณซอยแสงเพชร 3 หมู่ที่ 2 ตามแบบ อบต.ท่าตลาดกำหนด (มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 54 ลำดับที่ 33) | 444,000 | บริเวณซอยแสงเพชร 3 หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายใน เดือนกันยายน |
| 3 | โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยโรงช้าง หมู่ที่ 4 | ดำเนินการระยะทางยาว 192 เมตร บริเวณซอยโรงช้าง หมู่ที่ 4 ตามแบบ อบต.ท่าตลาดกำหนด (มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หน้าที่ 87 ลำดับที่ 85) | 424,000 | บริเวณซอยโรงช้าง หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายใน เดือนกันยายน |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๐๒

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  1)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

*************************

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.๑ กลยุทธ์ ที่  1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมรวมทั้งระบบการจราจร

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 4 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีตพร้อมทำขอบบ่อพัก คสล. และทำฝาตะแกรงใหม่ ซอยกิมเหรียญ ผดุงชัย หมู่ที่ 2 | ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ระยะทางยาว 218 เมตร กว้าง 6 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,308 ตารางเมตร ซอยกิมเหรียญ ผดุงชัย หมู่ที่ 2 ตามแบบ อบต.ท่าตลาดกำหนด (มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 หน้าที่ 317 ลำดับที่ 2) | 954,000 | ซอยกิมเหรียญ ผดุงชัย หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายใน เดือนกันยายน |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๐๒

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  1)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

*************************

1. ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

1.๑ กลยุทธ์ ที่  1 ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมรวมทั้งระบบการจราจร

(1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงแท้งค์น้ำ หมู่ที่ 5 | ดำเนินการปรับปรุงแท้งค์น้ำ เพิ่มความสูงหอถังขึ้นอีก จำนวน 3 เมตร หมู่ที่ 5 ตามแบบ อบต.ท่าตลาดกำหนด (มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 9 หน้าที่ 2 ลำดับที่ 2) | 393,000 | แท้งค์น้ำ หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายใน เดือนกันยายน |
| 6 | โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมฝังท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณซอยแสงเพชร หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตลาด | ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีตระยะทางยาว 270 เมตร กว้าง 4.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,215 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก ซอยแพชร บ้านท่าตลาด หมู่ที่ 1 ตามแบบ อบต.ท่าตลาดกำหนด | 1,012,000 | บริเวณซอยแสงเพชร หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายใน เดือนกันยายน |

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

ผด. ๐๒

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7  เพิ่มเติม  (ฉบับที่  1)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

*************************

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.๑ กลยุทธ์ ที่  1  พัฒนาสถานศึกษา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 7 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 (มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 หน้าที่ 295 ลำดับที่ 4) | 500,000 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 8 | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ภายใน เดือนกันยายน |